# 附件2

# 福建省无线电管理信息网网络地址安全策略研究项目采购内容及要求

- 技术标准与要求

- 名称及预算

### 1.名称：福建省无线电管理信息网网络地址安全策略研究。

2.预算：最高限价为人民币8万元(包括但不限于：研究费用、专家费、调研差旅费、资料费、项目验收费、税费等)，凡超出最高限价的，一律视为无效响应。

- 响应报价应为人民币含税包干价，包括可预见和不可预见的一切费用。采购人不再另行支付除成交金额以外的任何费用。

- 主要目标

根据无线电管理工作需要和业务发展趋势，开展福建省无线电管理信息网网络地址安全策略，提升网络资源的利用率，增强网络运行的安全性和稳定性，满足未来网络的扩展需求，为福建省无线电管理信息网的长期安全高效运行和业务发展提供坚实的技术支撑。

- 服务内容

- 针对福建省无线电管理信息网中的终端设备、监测设备、网络设备、服务器、业务系统等网络地址使用情况及网络拓扑结构现状，编制详细的调研表，开展现场调研。

- 依据《全国无线电管理信息系统IP地址和DNS域名表（2021年版）》等国家相关IP地址规划要求，结合福建省无线电管理信息网的实际设备使用情况，系统梳理当前网络地址的使用现状和存在问题。包括当前已使用的IP地址、空闲地址，地址分配是否符合国家规范，是否存在冗余、是否分配不合理、是否地址分配不均衡等。

- 基于调研结果和现状分析，结合成熟的IP管理模式，提出福建省无线电管理信息网网络地址规划的合理化改造建议，具体包括优化网络地址的分配策略，确保地址规划的规范性和可扩展性；提出合理的子网划分建议，确保不同业务系统之间的网络隔离和高效通信。结合市场上成熟的IP管理产品和技术，提出IP资源的发放、使用监督、回收等管理方案，确保IP地址的有效利用和动态管理，确保满足未来网络扩展和业务发展的需求。要求提供福建省无线电管理信息网IP地址整体规划方案。

- 针对福建省各类监测站点的组网架构现状，分析网络连接的稳定性、数据传输效率，设备兼容性等问题。提出监测站点组网架构的优化建议，包括网络拓扑结构的调整、设备升级等，搭建测试环境验证方案的可行性。要求提供福建省无线电管理信息网监测站点的组网建设标准。

- 针对全省设备的网络安全策略管理，结合先进技术及各类安全要求，提出优化网络访问控制策略的建议，确保网络流量的安全可控。包括优化网络访问控制策略、加强网络安全防护等，实现数据流量安全可控并可进行二次分析,确保网络流量的透明化和可追溯性。要求提供福建省无线电管理信息网网络安全策略管理技术路线和优化方案。

- 结合福建省无线电管理信息网的现状和未来需求，提出网络架构及设备升级改造建议，包括设备参数推荐、网络拓扑设计、技术实施路径等，要求提供福建省无线电管理信息网网络架构及设备升级改造方案。

- 服务要求

- 服务时间：2025年11月30日前完成专家评审并结题。

- 供应商针对本项目组建专门的研究团队，具备研究技术实力，熟练掌握 TCP/IP 协议栈，熟悉各类网络拓扑与常见网络设备配置管理，熟悉常用的网络设备，拥有丰富的网络规划设计、部署、运维及优化经验。

- 供应商不得将本项目分包或拆包，供应商应根据采购人的要求提供完整的服务。

- 供应商在实施过程中，应与采购人联系沟通及汇报工作，发现问题及时上报。

- 供应商在实施过程中所形成的有关调查材料，应整理成册归档，以便采购人调阅。

- 供应商对执行本项目过程中知悉的涉密信息严加保密，不得将其知悉的秘密和采购人提供的资料对外泄露。

- 采购人对服务供应商的研究成果组织不少于3名专家进行专业评审，所需经费由服务供应商负责。服务供应商按评审意见修改完善并提交研究成果终稿后课题结题。

- 项目成果要求

- 成果构成

形成福建省无线电管理信息网网络地址安全策略研究项目课题报告并通过专家评审，提供以下方案和标准：

- 福建省无线电管理信息网IP地址整体规划分配方案

- 福建省无线电管理信息网监测站点的组网建设标准。

- 福建省无线电管理信息网网络安全策略管理技术路线和优化方案。

- 福建省无线电管理信息网网络架构及设备升级改造方案。

- 成果规范

文本文件必须做到清晰、完整、准确。提交的正式工作成果须加注采购人名称、供应商名称名单。

- 成果格式

全部成果均应制作计算机数据文件，文本文件采用word格式文件，图形文件采用JPG格式文件，汇报演示文件采用PPT格式，提供研究报告文稿的书面装订文本5份和电子文本1份。

- 附则

- 公开展示的限制

任何单位和个人未经采购人同意都无权以任何形式向社会公开展示研究成果。

- 解释权

本需求书解释权归采购人所有。

- 主要商务要求

- 标的提供的时间

签订合同后至2025年11月30日，如有特殊情况，供应商应继续履行服务至本项工作全部完成。

- 付款方式

1期：支付比例50%，采购人与供应商签订合同后，供应商向采购人提供相应的发票及支付文件后10个工作日内，采购人向供应商支付合同金额50%的合同款。

2期：支付比例50%，项目验收通过后，供应商向采购人提供相应的发票及支付文件后10个工作日内，采购人向供应商支付合同金额50%的合同款。

采购人在前款规定的付款时间为向相关采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。采购人支付的每一笔款项，供应商须提前提供等数额的发票给采购人。如因供应商未及时提供等额发票，采购人不因此承担迟延付款的责任。

- 验收要求

采购人对供应商的研究成果组织不少于3名专家进行专业评审，所需经费从本项目预算经费中列支。供应商按评审意见修改完善并提交研究报告终稿后课题结题。

- 履约保证金

不收取。

- 资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力的研究机构、高校、行业协会等企事业单位和社会团体等；

（二）具有良好信誉，遵守国家有关法律、法规和规章，参加本采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录行为；

（三）具备独立承担网络地址安全策略研究工作，拥有网络或信息化相关的项目经验，需提供近3年相关服务业绩证明材料；

（四）研究团队应不少于3名持有信息化相关中级以上工程师证书人员，至少有1名持有信息化相关高级工程师证书人员。需提供研究团队名单及所有成员近半年内任意一个月的社保缴交材料。