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无线电固定监测站覆盖效能分析及站点优化
课题研究采购内容

一、项目名称
无线电固定监测站覆盖效能分析及站点优化课题研究
二、研究背景
[bookmark: OLE_LINK1]随着经济持续发展，地区电磁频谱环境日益复杂，无线电频谱资源供需矛盾凸显，非法信号排查、重大活动保障等管控工作难度持续提升。目前，福建省三明市整体监测硬件基础较为完备，监测覆盖区域显著提升，但监测覆盖盲区情况不够清晰，制约区域无线电监测网络整体效能提升，亟需开展系统性监测覆盖范围测试和分析，精准指导后续站点改扩建和选址布局。
三、研究目标
本研究选取三明市固定无线电监测站，对设备参数、系统功能及应用进行梳理，依托电磁频谱仿真软件搭建电磁传播模型，结合实地收发测试校准模型精度，分析站点覆盖盲区影响范围，输出标准化可视化成果；最终形成站点布局优化、监测网络提质的实操建议，为无线电基础设施规划、日常频谱监管、重大赛事考试无线电保障提供技术支撑。
4、 服务内容
（一）对固定监测站建模仿真
收集不少于十个（含十个）固定无线电监测站坐标、设备参数、周边地形地貌，搭建适配本地地形的电磁传播模型；依托电磁频谱仿真软件开展场景模拟，划定监测覆盖盲区范围；输出覆盖热力图、单站覆盖范围统计表等可视化成果。
（二）仿真结果外场实地测试验证
选取典型测试点位，利用信号发射、接收设备开展外场试验：发射不同频段的测试信号，由监测站点采集接收电平数据，将实测结果与仿真计算结果比对，校验仿真结论可靠性，形成实测校验数据表。
（三）输出监测网络优化方案
结合仿真数据、外场实测数据，针对盲区补点、现有天线参数调整、站点配套设施升级等方面给出可落地的优化建议，支撑后续站点新建、改建等立项工作。
（四）交付预期成果
1. 正式研究报告：编制《固定监测站覆盖效能分析及站点优化研究报告》；
2.全套源文件：交付仿真结果文件、热力图、外场测试数据。
五、服务要求
1.服务时间
2026年12月31日前完成研究报告，2027年3月31日前公开发表论文。
2.其他要求
(1) 服务供应商能够针对本项目组建专门的研究团队，具备相关技术能力。
(2) 服务供应商在实施过程中，应与采购人联系沟通并汇报工作，必要时应组织相关专家开展调研，发现问题及时上报。
(3) 服务供应商所提供的研究结论应有真实、可靠的数据作为支撑。
(4) 服务供应商对执行本项目过程中知悉的涉密信息严加保密，不得将知悉的涉密信息和采购人提供的资料对外泄露。
六、付款方式
按项目合同签订支付比例分期付款。采购人支付款项前，供应商须提前提供等数额的发票给采购人。供应商向采购人提供发票及支付申请后10个工作日内，采购人向供应商支付相应合同款。如因供应商未及时提供等额发票，采购人不因此承担迟延付款的责任。
采购人按合同规定的付款时间，为向相关采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。
七、资格要求
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力的高等院校、科研机构、企事业单位和社会团体。
2.具有良好信誉，遵守国家有关法律法规和规章，参加本采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录行为。
3.研究团队长期参与无线电管理、频率规划等相关工作，具备1个以上无线电相关项目的服务案例。
4.课题研究团队总人数应不少于3个，具备高级以上职称（或同等任职资格）技术人员不少于1人，中级以上职称（或同等任职资格）不少于1人。
5.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
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